招　标　文　件

项目名称：现代财务信息服务集群实训室家具及文化建设项目

项目编号：2019.077-3

招标人：南京理工大学泰州科技学院

招标代理：江苏建发建设项目咨询有限公司

日期：2019-11

一、投标须知前附表1

| 序号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位 | 南京理工大学泰州科技学院 |
| 2 | 招标代理机构 | 江苏建发建设项目咨询有限公司 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | 项目名称 | 现代财务信息服务集群实训室家具及文化建设项目 |
| 5 | 建设地点 | 南京理工大学泰州科技学院 |
| 6 | 工程规模 及特征 | 约70万元 |
| 7 | 项目批准文件 | / |
| 8 | 承包方式 | 包工包料 |
| 9 | 招标工程内容 | - 设计：方案设计 - 施工图设计 - 施工 中标单位需做好与其有关的其他技术服务，直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。 |
| 10 | 标段划分 | 一个标段 |
| 11 | 投标人资质 要求 | 1、投标人在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格； 2、投标人具有【建筑装饰装修工程设计与施工二级（含）以上资质】或同时具备【建筑装饰工程设计专项乙级（含）以上资质和建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上资质】3、具备有效的安全生产许可证;4、本项目不接受联合体投标。 |
| 序号 | 内 容 | 规 定 |
| 12 | 项目经理资格 | [建筑工程二级]（含）以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书 |
| 13 | 投标人的确定 | 本工程采用下列第 ② 种方法确定投标人： ①资格预审；②资格后审 |
| 14 | 投标保 证金 | 金额标准：10000元人民币 |
| 15 | 投标保证金缴纳 | # 现金或汇票，在投标文件递交截止时间前，与投标文件同时递交。 收款单位：南京理工大学泰州科技学院 账 号：384060400018170013220 开 户 行：交通银行泰州市新区支行 |
| 16 | 工期要求 | 总工期要求： 30历天。 除上述总工期外： 在本项目签订合同后10日内按照招标人要求完善方案，并提供修改后的全套施工图，同时需进行配合进行施工图审查，确保审查通过；（按照招标人要求） 签订合同后开始计算工期。 |
| 17 | 履约保证金 | 金额标准及交纳时间：中标后投标保证金直接转为履约保证金 |
| 18 | 招标控制价 | 70万元 |
| 19 | 合同形式 | 固定总价合同 |
| 20 | 质量标准 | 合格 |
| 21 | 付款方式 | 详见投标须知前附表3 |
| 22 | 评标办法 | 综合评分法 |

二、投标须知前附表2

招投标时间安排

| 条款号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发放招标文件 | 地点：江苏建发建设项目咨询有限公司 时间：2019年11月18日15：00至2019年11月25日15：00 |
| 2 | 投标人踏勘 现场 | 地点：南京理工大学泰州科技学院商学院 时间：2019年11月25日16：00 |
| 3 | 投标人报送招标文件疑问 | 地点：江苏建发建设项目咨询有限公司 时间：2019年11月26日10：00时至11：00时 |
| 4 | 发放书面答疑 | 地点：江苏建发建设项目咨询有限公司 时间：2019年11月27日10：00时至11：00时 |
| 5 | 投标文件递交 | 地点：南京理工大学泰州科技学院（明德楼4105） 截止时间：2019年12月12日14时 |
| 6 | 开标 | 地点：南京理工大学泰州科技学院（明德楼4105） 时间：2019年12月12日14：00时 |
| 7 | 合同订立期限 | 本工程合同签订日期截止至发出中标通知书的7日内。 |

三、投标须知前附表3

招标文件中的其它内容与本章节条款不一致的，以本章节内容为准。

1、付款方式：（1）第一次付款：工程竣工验收合格后付款90%；（2）第二次付款：余款一年后付清。

2、评标定标办法见附件

3、中标人不得拖欠工人工资，一经发现，甲方将履约保证金作为支付工人工资的资金，并解除合同，剩余工程款全部用于赔偿甲方的损失。

4、不许转包，如发现可取消中标资格、中止合同！

5、如果投标人认对本招标文件有疑问，必须在招标文件规定时间以书面形式向本项目招标联系人（招标代理联系人）提出，逾期将视同对招标文件无疑问，不再接受对招标文件的质疑。

6、投标人必须对项目现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。由招标人发放勘察现场确认单，勘察现场所发生的费用由投标人承担。凭勘察现场现场确认单参与投标活动，否则视为无效投标处理。勘察现场时间： 2019年11月25日16：00 ，地点：南京理工大学泰州科技学院商学院，联系人：王老师，联系电话：15298510033。勘察时，应携带营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人的委托书（原件）、委托代理人身份证（原件）、现场确认单（原件）仔细的进行勘察。

7、投标人应承担其编制投标文件及提交投标文件和投标过程所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。中标单位须缴纳招标代理费、评委费，招标代理按照计价格〔2002〕1980号文件规定标准的60%执行，不足壹仟元按壹仟元计取。评委费按2000元支付（评委费不提供发票）。在领取中标通知书前缴纳至招标代理处。无论投标结果如何，招标人对上述费用概不承担。

四、招标项目要求

1、招标范围及已具备的条件：

（1）本次招标范围是：清单、施工图纸、效果图、施工要求标明的全部内容。

（2）场地三通一平已完成；施工用水、电满足施工要求；设计资料齐全；资金来源已落实；校内批准手续已办理。

2、资格审查要求：见投标须知前附表1。投标人须由法定代表人或授权委托人参加投标。提供投标企业法人代表身份证复印件或授权委托书原件及被委托人身份证复印件。

3、关于资质、资信、业绩的要求：

见投标须知前附表1

4、工作内容要求：投标人须对招标文件中明确的全部工作内容进行投标。投标人应在招标方规定的时间内完成投标内容。

5、付款方式：

（1）第一次付款：工程竣工验收合格后付款90%；

（2）第二次付款：余款一年后付清。；

6、验收：由南京理工大学泰州科技学院资产与实验室管理处组织相关部门根据标准规范验收。

五、投标人须知

1、投标人应在仔细阅读招标文件的基础上，按招标方要求认真编写投标文件，并加盖投标单位公章。投标人提供的投标文件必须真实、详尽。所有投标文件须有总目录和总页码，每份标书从起始页依次插入连续的页码。投标文件袋须密封良好并加盖骑缝印章，送达指定地点，逾时送交的材料概不接受。

2、任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在招标文件规定的时间按招标公告中的通讯地址，以书面形式递交。

3、答疑修改文件可视为对招标文件的修改，如招标文件与答疑修改文件相互矛盾时，以最后发出的通知为准，并写入将来的合同文件中。招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

4、投标人应准备“投标文件”正本一份和副本四份，并要明确标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。所有投标资料均需A4纸打印，按照招标文件规定的顺序，统一编目编码装订。封面上须写明招标编号、项目名称。所有投标文件须全部装入一个大文件袋。文件袋所有骑缝处均须签章，保证密封合格。

5、不论招标、投标过程中的做法和结果如何，投标方均应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、投标有效期应为30天，特殊情况下，招标方可于投标有效期期满之前，要求投标方同意延长投标有效期，投标方可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件，对于同意该要求的投标方，招标方既不要求也不允许其修改投标文件。

7、中标方应按指定的时间、地点与招标人进行合同洽谈。“招标文件”“答疑修改文件”、中标方的“投标文件”及其澄清文件等，均作为合同的依据。

8、勘查现场：投标人必须对项目现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。由招标人发放勘察现场确认单，勘察现场所发生的费用由投标人承担。凭勘察现场现场确认单参与投标活动，否则视为无效投标处理。勘察现场时间： 2019年11月25日16：00 ，地点：南京理工大学泰州科技学院商学院，联系人：王老师，联系电话：15298510033。勘察时，应携带营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人的委托书（原件）、委托代理人身份证（原件）、现场确认单（原件）仔细的进行勘察。

六、招标文件

1、招标文件组成

招标文件由本文件和所有发出的书面修改澄清通知等组成。

2、标书工本费

本工程标书工本费300元，无论中标与否均不退还，递交投标文件时交纳。

七、投标文件要求

1、投标文件的组成

一、商务标（以下资料一式五份，一正四副，复印件加盖公章，依序装订成册）：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）拟参加本项目的设计人员、施工人员名单一览表；

（4）资格审查资料包含：

①企业营业执照  ；

②企业资质证书  ；

③施工项目负责人建筑工程二级注册建造师证书及安全 B 证；

④企业安全生产合格证书；

（8）其他(根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料)。

注：以上（4）项需携带原件备查，原件单独密封与投标文件一起递交。

二、技术标

A．方案设计文件 （主要应包含但不限于以下内容，方案设计图纸和施工图设计图纸应合订成册，一式五份，幅面采用 A3）

(1) 设计说明和设计图纸汇编缩印本；

(2) 主要技术经济指标；

(3) 工程估算；

(4) 设计图纸，包括彩色总平面图、效果图、各重要部位效果图（数量自定）；

(5) 其它（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）。

B．施工图设计文件（主要应包含但不限于以下内容。）

（1）设计说明：对材料、施工工艺做法的指示说明；

（2）主要材料表：各部分的主材与基层材料、注明材料或设备的名称、品牌和规格；

（3）施工图详图：

平面布置图：标明空间定位，尺寸，及其他占用平面空间物体的布置；

立面索引图：在每个空间标明立面图的索引编号；

地坪图：标明各部位地面材料名称及尺寸,如有拼花应标注尺寸；

各类公共设施定位图；

空间立面图：每个空间的每个立面均要体现，标明尺寸，材料以及名称；

其它（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）。

投标文件的制作应当符合以下要求：

1、投标人必须依照招标文件提供的表式制作投标文件，对表式投标人可以按同样格式进行扩展。

2、投标文件必须打印并应装订成册。

3、全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其委托代理人的印鉴。

4、投标报价清晰准确，不存在影响其他投标人评分的严重错误。

5、本工程技术标（方案设计、施工图设计、施工组织设计）为暗标，暗标封标要求如下：封面均统一使用白色封面，封袋内的文件中不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、投标人独享的企业标准或编号等），相关人员姓名应以职务或岗位代替。

投标文件的密封与标志：

1、投标人应将投标文件分为商务标、技术标，并将商务标、技术标书分别密封装袋，投标人应将投标文件包装密封后提交；封袋上分别写明招标人名称、项目名称和投标人名称并加盖投标人公章。

2、投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并原封退还给投标人。

八、投标报价及招标要求

1、报价要求：

①设计图纸中建筑工程和安装工程可以套用计价定额的应套用相关计价定额，工程量清单必须有项目编码、工程名称、项目特征描述（项目特征描述内容具体、工序完整）。投标报价的计价文件包括：详细的投标总价、工程项目投标报价汇总表、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程量清单与计价表、工程量清单综合单价分析表、措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表（无法套用定额的项目列入其他项目清单中）、投标人供应的材料一览表、规费、税金等内容。

②所有投标报价的单价中应包括设计、设计优化、设备价格、采购费用、安装费、质保期内的备品备件、利润、税金等所有费用。

2、本次投标设最高限价为70万元，投标人的投标报价不得高于招标文件规定的最高限价，否则将视为未满足招标文件的实质性要求，作无效投标文件处理。

3、中标人中标后，应根据招标人的要求积极配合对中标方案进行优化，直至招标人满意为止。

4、本工程无设计补偿费。

5、合同形式：固定总价合同。

6、中标人施工图设计完成后，应提交招标人施工图蓝图8套及电子文档1套。

九、开标、评标

1、开标时，投标方代表或学校纪检监察部门检查投标文件的密封情况，在确认无误后拆封读标。投标文件一经开封不得进行改动。

2、初步评审要求：开标后，招标方将组织审查投标文件是否完整；是否有计算错误；文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，招标方以单价修改总价进行评标，由此产生的一切后果由投标方承担。投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

（1）投标单位委托代理人未持本人身份证参加开标的；

（2）未按招标文件规定的格式填写，投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外；

（4）投标文件封袋上及投标文件中的投标函未加盖投标人法人章及其法定代表人或其委托代理人签字或盖章的；

（5）明显不符合技术规范、技术标准、质量标准及质量目标的要求；

（6）投标文件不满足招标文件规定的工期的；

（7）评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；

（8）投标报价超过招标文件规定的最高限价的；

（9）资格审查未通过的；

（10）技术标中出现或暗示反映投标单位名称的标志的；

（11）未按招标文件要求提交投标保证金的；

（12）从投标报名之日起至评标之日止，投标人投标所用资质核查结果为不达标的，视为投标人资质条件不符合国家有关规定，或不满足招标文件规定的资格条件。

（13）投标人以他人名义投标，或者与招标人、其他投标人串通投标，或者以行贿等违法违规手段谋取中标的；

（14）投标文件不满足招标文件其他实质性要求的；

（15）法律、法规规定的其他否决条款。

3、评标小组先评审技术文件，后评审报价文件。

4、严格按照南京理工大学泰州科技学院采购管理暂行办法，由学校资产与实验室管理处抽取专家，组成项目评标小组。严格按招标文件，公平、公正、科学、严谨地对投标文件进行综合评定。按照得分高低排序三名中标候选人，并明确排名第一的为中标人。若得分相同，报价低的为第一中标候选人。若得分报价均相同按方案分高的为第一中标候选人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标小组提出的中标候选人名单排序确定排名第二的中标候选人为中标人，也可以根据投标商家的多少考虑依次类推或重新招标。评标结果在南京理工大学泰州科技学院门户网站上发布中标公示 ，公示期满（无异议）后，中标人须在7天内签订合同，逾期视为中标人放弃中标资格。

5、在评标小组评议期间，招标方有权就投标文件中有关问题分别向投标方提出询问、质疑，并请投标方澄清其投标内容。投标方须保证手机联系方式畅通，因联系不畅导致的后果由投标方承担一切责任。投标方有责任按照招标方通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。重要或复杂的澄清答复应是书面的，并经法定代表人或授权人签署。澄清文件将作为投标文件的组成部分，但不得对投标内容进行实质性修改。

6、在投标、评标期间，投标方不得向招标小组询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。为保证定标的公正性，在评标过程中，评议成员不得与投标方私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评议成员之外。招标方不向未中标方解释原因。

十、投标文件格式及附件要求

封面

目录

按投标文件组成

南京理工大学泰州科技学院                                工程

投标文件

（商务标/技术标）

投标单位：                           (加盖公章)

项目编号：

法人代表：                           （盖章并签字)

授权委托人：                  手机号码：_____________

日    期：________________

注：非开标现场、非开标时间不得启封

1、投标函

招标人： 南京理工大学泰州科技学院

1、根据已收到的贵方招标编号为           的                    工程的招标文件，遵照南京理工大学泰州科技学院采购管理暂行规定，我单位经勘察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、和其他有关文件后，我方愿以人民币        万元的总价，按上述合同条件、技术规范、图纸的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方将拟任　　为本次工程的项目经理，保证在           天（日历天）内竣工并交付。

3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

4、我方同意所递交的投标文件在前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如有可能中标，我方将受此约束。

5、你方招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

6、我方保证按照南京理工大学泰州科技学院要求及时报送工程竣工结算资料。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字并盖章）：

日  期：

2、投标函附录

| 序号 | 项目内容 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程预算(万元) |  |  |  |
| 2 | 让利幅度 |  |  |  |
| 3 | 投标报价(万元) |  |  |  |
| 4 | 工期承诺 |  | 天 |  |
| 5 | 延期赔偿金额 |  |  | 每延期一天罚扣1000元，超期10天加倍罚扣。 |
| 6 | 质量承诺 |  |  | 未一次性通过竣工验收，除执行合同条款外，另罚扣1000元 |
| 7 | 安全承诺 |  |  | 与工程相关的一切安全责任由我方负责 |
| 8 | 主要保修项目及保修期 |  |  |  |
|  | 1） |  | 天（日历日） |  |
|  | 2） |  | 天（日历日） |  |
| 9 | 其他优惠条件 |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：

3、授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的       （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加南京理工大学泰州科技学院               工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。

特此委托。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字并盖章）

委托人：（签字）

被委托人：姓名       性别       年龄      工作单位

委托日期：

委托人身份证复印件                        被委托人身份证复印件

4、主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 身份证 | 资质证书 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 总部 |  |  |  |  |
| - 项目主管 |  |  |  |  |
| - 施工现场 |  |  |  |  |
| - 项目经理 |  |  |  |  |
| - 质量管理 |  |  |  |  |
| - 材料管理 |  |  |  |  |
| - 安全管理 |  |  |  |  |

投标单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日    期：

5、报价汇总表

1、报价汇总表

2、分部分项工程量清单(包括工程量清单组价)

3、主要材料品牌用量表

4、工程量计算书

5、……

6、主要材料品牌用量表

| 序号 | 主要材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

十一 、  合同(参照)

第一部分　　协议书

甲方：  南京理工大学泰州科技学院

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

- 一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

二、工程承包范围

承包范围： 包工包料

三、合同工期

开工日期：  年  月  日(以正式开工报告为准)。

竣工日期：  年  月  日(以正式开工报告类推)。

合同工期：     日历天 。本工程工期提前不奖，工期延误按     元/天罚扣。

四、质量标准

工程质量标准：         ，施工中出质量问题所造成的一切经济损失由施工方负责。

五、合同价款

金额（大写）          （人民币）￥       万元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

(1)本合同协议书

(2)招标文件投标文件及其附件

(3)本合同专用条款

(4)本合同通用条款

(5)标准、规范及有关技术文件

(6)图纸、效果图

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：      年   月   日

合同订立地点： 南京理工大学泰州科技学院

本合同双方约定合同签字盖章审签后生效，未审签的合同不予补审签。

甲方：  (盖章)                   乙方：  (盖章)

法定代表人或其委托代理人：       法定代表人或其委托代理人：

（签字并盖章）                        （签字并盖章）

电  话：                         电  话：

传  真：                         传  真：

开户银行：                       开户银行：

账  号：                         账  号：

第二部分　　通用条款（略）

第三部分　　专用条款

1．合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：(1)补充协议（如果有）（2）本合同协议书（3）本合同专用条款（4）招标文件（5）投标书及附件（7）本合同通用条款（8）标准、规范及有关技术文件（9）图纸（10）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2．语言文字和适用法律、标准及规范

2.1适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑工程质量管理条例》

3．图纸

3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：发包人在开工前五天，向承包人提供完整的施工图纸（ ）套(含需返给发包人的两套竣工图)

4.双方一般权利和义务

4.1 工程师

4.1.1发包人派驻的工程师

姓名：              ，  负责施工现场管理、协调，并按学校相关规定办理签证、变更。

4.1.2. 项目经理

姓名：                ，项目经理职责：

4.2 发包人工作

4.2.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

1.将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前水、电，管线接到场地规定范围内。

4.2.2.图纸会审和设计交底时间:开工前三天

4.3承包人工作

4.3.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：施工进度表30日，需发包方确定品牌及价格的材料至少提前7天提出。

（2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：　承包人施工场地范围内的安全保卫由承包人负责并积极配合发包方做好公共区域的安全保卫工作

（3）向发包人提供的办公和生活房屋设施的要求：   不提供           。

（4）施工场地清洁卫生的要求：按泰州市相关文明工地的要求执行

（5）双方约定承包人应做的其他工作：无发包方或有关管理部门的停工令，不得停工。

5.质量与验收

5.1 隐蔽工程和中间验收（双方约定）（防水、基层做法）

5.1.1双方中间验收部位：

6.安全施工。承包方对施工安全承担全部责任。

7.合同价款与支付

7.1合同价款及调整

结算方式：中标总价

7.2工程款支付

1）第一次付款：工程竣工验收合格付至合同金额扣除甲供材、暂定价等款项后的90%；

2）第二次付款：一年后结清余款。

7.3材料设备供应

7.3.1 发包人供应材料设备

1 .发包人供应材料设备的结算方法：                       。

2.承包人采购材料设备

（1）承包人采购材料设备的约定：①符合规范要求。符合国家标准。质量不合格的材料，发包方有权不准使用，已经使用的需拆除更换，一切损失由承包方承担。②按市场信息价定价的材料，按信息价指定的品牌及规格购买，由发包人及承包人共同定价的材料，按双方确定的品牌及规格购买。

8.工程变更：所有变更和签证按南京理工大学泰州科技学院相关规定程序办理，否则无效。

9.竣工结算审计：

1工程竣工验收后3个月内须报送结算审计资料；

2本工程中发生工程变更、工程签证及非定额用工的，按南京理工大学泰州科技学院相关规定执行；

3学校建设项目结算审计，应按下列规定支付审计费用：

审计费用按第三方审计公司规定支付。

10.竣工验收：

10.1承包人提供竣工图的约定： 工程竣工后，承包人28天内提供两套竣工图、工程档案资料及竣工验收报告。发包人收到后28天内组织有关单位进行验收,并在验收后14天内提出修改意见。竣工验收报告认可后28天内，承包人向发包人递交结算报告，发包人收到后28天内进行确认或提出修改意见。

10.2竣工时间：                    。

11.违约、索赔和争议

11.1 违约

11.1.1本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

承包人违约应承担的工期延迟违约责任：每逾期一日，罚款1000元，超期10天加倍罚扣。

承包人违约应承担的质量违约责任：工程不能一次性验收合格，扣除工程结算造价的10‰，并返工至合格，返工费由承包人承担。

11.2 争议

11.2.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）请  合同双方  协商解决

(2) 其次请　泰州市建设行政主管部门　  调解；

(3) 调解不成，约定向 泰州市仲裁委员会 提请仲裁。

11.3.合同份数

11.3.1双方约定合同副本份数:    副本四份，双方各持贰份

十二、工程技术要求和工程量清单

备注:实际工程量以实际现场测量为准.

十三、装修评标办法（综合评估法）

| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### 1.1 |  | 分值构成 (总分100分) | □深化设计方案：□合格制 ☑打分制 35 分 ☑投标报价： 55 分 ☑类似工程业绩： 10 分 |
| ##### 1.2 |  | 评标基准价计算方法 | 以有效投标文件的投标报价的最低值为评标基准价。 说明： 1投标报价指经澄清、补正和修正算术计算错误的报价; 2.有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。 |
| ##### 1.3 |  | 投标报价的偏差率 计算公式 | 偏差率=100% ×（投标人报价 - 评标基准价）/评标基准价 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 1.4 | 1.4.1 | 总体设计及规划理念（8 分） | 总体设计、系统，构思严谨、创意新颖、风格突出、 寓意深刻，特点鲜明，富有创意。设计理念国内领先，概念新颖且具备可实施性； |
|  | 1.4.2 | 重点部位设计（7 分） | 重点区域设计具有独创性、新颖性、表达科学原理准确， |
|  | 1.4.3 | 设计内容与形式（5 分） | 主题突出，形式多样，内容与形式完美统一 ； |
|  | 1.4.4 | 投资估算价（5 分） | 造价估算合理，性价比高，工程造价估算不突破规定的控制要 求，材料与构造符合国情，建成后节省管理和维护费用； |
|  | 1.4.5 | 优化性（5 分） | 新材料、新技术、新工艺、新设备合理应用及防火、环保、节能、 生态利用及可持续发展方面； |
|  | 1.4.6 | 施工图（5分） | 施工图设计的符合性、完整详细达到施工要求。 |
| ##### 1.5 | 1.5.1 | 投标报价 （55分） | 投标报价等于评标基准价得满分；投标报价与评标基准价相比，每高1%扣 0.5分；偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 |
| ##### 1.6 | 1.6.1 | 类似工程业绩 （10分） | 近年承担过单个工程学校或政府装修工程的得8分。每增一个加一分。 本项最高得10分，每个业绩按最高分值得分，单个业绩不重复计分，业绩不累积计分。 |
|  |  |  | 每个业绩按最高分值得分，单个业绩不重复计分，业绩不累积计分。有效期均为3年。“有效期”指竣工证明载明的日期至招标公告发布之日。提供施工合同及竣工验收证明原件为加分依据（由建设单位、施工单位共同盖章认可） |

备注：

1、方案设计评分标准的打分原则如下：优秀按 80%-100%计分；良好按 60%-80%计分；一般按 40%-60%计分；

2、方案设计评分标准的最终得分为所有评委打分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值，结果保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”。

3、评标评审顺序：

3.1 方案设计（含施工图设计）；

3.2 业绩得分评审；

3.3 投标报价得分评审；

3.4汇总得分，推荐排名。